大邑县人民医院迁建项目

双电源配套建设项目社会稳定风险评估编制服务

采购项目比选文件
一、项目概述

大邑县人民医院迁建项目双电源配套建设项目社会稳定风险评估编制服务。

二、服务内容
建设内容及规模：拟采取从110千伏福田变电站和110千伏官渡变电站各出一回线路予以保障。其中：110千伏福田变电站出线工程量为新建线路全长8.959公里，其中架空线路约5.556公里、电缆线路约3.423公里，新建电缆通道1.469公里，其中排管1.209公里，非开挖拉管0.26公里，新建一二次融合成套柱上断路器2台，新建调压器1台，利旧原市政通道1.506公里；110千伏官渡站出线工程为新建10千伏线路约2.951公里，其中电缆线路约2.951公里，新建电缆通道约2.951公里，利旧原市政通道2.632公里。

三、项目预算金额：人民币45000.00元
四、资质要求★

比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；
6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

本项目不接受联合体参加比选；

供应商须同时具备在营业执照上有“社会稳定风险评估”经营范围。

五、商务要求★

1.服务地点：采购人指定地点。

2.服务期限：7个自然日，否则直接按无效处理，不予支付任何费用（提供承诺函）。

3.付款方式：合同签订后7日内完成社会稳定风险评估报告，经相关单位认可出具备案批复后，支付全部费用。

4.中选人须向比选人开具合法有效的税务发票，以转账的方式支付。

5.其他未尽事宜由比选人与比选中选人协商，在签订采购合同时进行约定。

6.质量要求：达到相关单位认可出具备案批复为合格标准。

六、综合评分表
量化评分标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	服务方案20%
	20分
	内容包括：1、工作目标；2、工作任务；3、工作程序与方法；4、服务标准。满分20分，每缺少一项扣5分；所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项对项目的理解、总体思路无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止)扣2.5分，没有上述内容不得分。
	/

	2
	工作进度计划安排及措施10%
	10分
	内容包括：1、对成果编制的工作量认识分析；2、对成果编制的计划安排及进度。满分10分，每缺少一项扣5分；所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项对项目的理解、总体思路无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止）扣2.5分，没有上述内容不得分。
	/

	3
	质量保证措施20%
	20分
	内容包括：1、质量安全管理体系；2、质量保障措施；3、人员职责分工；4、过程控制及相应的保证措施。满分20分，每缺少一项扣5分；所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项对项目的理解、总体思路无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止）扣2.5分，没有上述内容不得分。
	/

	4
	后续服务保障措施及保密方案20%
	20分
	内容包括：1、项目进度跟踪措施；2、项目完工质量验收方案；3、服务团队配备；4、保密措施方案。满分20分，每缺少一项扣5分；所提供的内容中每有一处具有缺陷（缺陷是指存在与本项对项目的理解、总体思路无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止）扣2.5分，没有上述内容不得分。
	/

	5
	处理突发事件的应急预案10%
	8分
	有针对本项目突发事件处理的应急预案，内容包括：1、组织分工；2、操作方法。满分8分，每缺少一项扣4分；所提供的内容中每有一处具有缺陷(缺陷是指存在与本项对项目的理解、总体思路无关的内容，其包括凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止）扣2分，没有上述内容不得分。
	/

	6
	服务承诺10%
	10分
	承诺服从采购人协调与指导的得5分，没有不得分。承诺对成果进行调整并直至采购人满意的得5分，没有不得分。
	/

	7
	投标报价得分12%
	12分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】
	/


注意：本项目标注的“★”的内容为本次比选项目的最低要求，为实质性要求，不允许有负偏离。
