
大邑县人民医院

7号楼万级手术室二次洁净性能检测服务采购项目

比选文件

项目名称：7号楼万级手术室二次洁净性能检测服务采购项目

二、项目预算金额：人民币16000.00元。
三、项目概述

我院新建7号楼9间万级洁净手术室前期已于4月15日全部投入使用，使用前施工方已经完成内部综合性能检测均合格。根据GB/T 42392-2023《洁净手术部通用技术要求》要求：洁净手术室应在洁净手术部运行20个工作日以后进行使用验收（使用验收：新(改)建洁净手术部正常运行后，进行静态检测，判断其指标是否符合要求的活动）

现需一家具备CMA资质的第三方检测机构，对该批手术室（9间万级手术间加两间万级辅助用房）进行二次检测。

四、服务内容及要求
现需一家具备CMA资质的第三方检测机构，对该批手术室（9间万级手术间加两间万级辅助用房）进行二次检测。服务期限为5个自然日，否则直接按无效处理，不予支付任何费用（提供承诺函）。

五、资质要求★

比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；
6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

本项目不接受联合体参加比选；
8、需具备CMA资质。
六、商务要求★
1.服务地点：采购人指定地点。

2.服务期限：自合同签订之日起5个自然日内出检测报告。

3.付款方式：完成检测报告，检测报告符合国家相关法律法规的要求且满足院方检测需求后，中选人须向采购人开具合法有效的税务发票，15个工作日内以转账的方式支付。

4.其他未尽事宜由采购人与中选人，在签订采购合同时进行约定。

七、综合评分表
量化评分标准

	序号
	评分因素

及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	报价

12%
	12分
	1、满足比选文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×12。
2、报价得分保留小数点后两位。
	

	2
	实施方案

40%
	40分
	针对本项目提供完整的实施方案，包括：1、项目前期准备；2、项目实施计划；3、工作时间进度安排；4、具体工作流程等；以上四项内容全部满足且符合本项目要求的得40分；每缺一项扣10分；每有一处存在缺陷的扣5分，本项扣完为止。（缺陷是指：存在与项目实际情况不符合或不适用项目情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范或标准错误、不符合采购需求等） 
	


	
	质量控制

18%
	18分
	针对本项目提供完整的质量控制措施，包括：1、质量控制措施：从样品质量保证措施、数据分析质量控制措施、检测报告编制质量保证措施等方面设置；2、进度计划方案：从进度计划方案设置、工期保证措施等；3、应急措施：从应急情况预测及分析（极端天气、车辆故障和事故、危化品泄露紧急事故）、应急体系制度建设（包含应急指挥小组及职责）、应急情况应对方案、临时性应急应对方案等；以上三项内容全部满足且符合项目实际情况的得18分；每缺一项扣6分；每有一处存在缺陷的扣3分，本项扣完为止。（缺陷是指：存在与项目实际情况不符合或不适用项目情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范或标准错误、不符合采购需求等）
	

	
	人员配置

20%


	20分
	1、拟派本项目的项目总负责人具备卫生或检验类或应用化学或环境监测或分析类高级及以上职称的得5分，具备中级职称的3分；

2、拟派本项目的技术负责人具备卫生或检验类或应用化学或环境监测或分析类高级及以上职称的得5分，具备中级职称的得3分；

3、拟投入本项目人员（除项目总负责人、项目技术负责人外）具备高级及以上职称的，每有1人得5分；具备中级职称的，每有1人得3分；具备初级职称的，每有1人得1分；本项最多得10分。

注：以上需提供相关人员的职称证书及劳动合同的复印件，退休人员提供返聘证书或返聘合同；人员不重复计分。
	提供相关人员的职称证书及劳动合同的复印件，退休人员提供返聘证书或返聘合同，人员不重复计分。

	
	类似项目业绩10%
	10分
	提供2023年1月至今，已完成且通过验收与本项目类似的业绩，每提供一个业绩证明得 5分，最高得10分。
	提供合同复印件及相关验收证明并加盖公章，未提供的不得分。




